«КУЖ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА СÖВЕТ

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЖБА»

168066,Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Кужба, ул.Центральная, д.138

КЫВКŌРТŌД

РЕШЕНИЕ

«19» декабря 2017 года                                                № IV-11/48

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Кужба»

В целях осуществления градостроительного планирования территории сельского поселения «Кужба», руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 66  Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет сельского поселения «Кужба» решил:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Кужба»  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения «Кужба»                        И.П.Липин

Приложение к решению Совета

сельского поселения  «Кужба»

от  19.12. 2017 года № IV-11/48

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЖБА»

УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

на период 2017 – 2028 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба» на 2017-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 03.07.2016 N 190-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Кужба» Усть-Куломского района Республики Коми. |
| Наименование заказчика Программы | Заказчик: Администрация сельского поселения «Кужба» 168066, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Кужба, ул. Центральная, д.138 |
| Основной разработчик Программы | Разработчик: Администрация сельского поселения «Кужба» |
| Цели и задачи Программы | Обеспечить: - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения в соответствии с нормами градостроительного проектирования; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами градостроительного проектирования; - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели | - количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; - количество объектов, для которых разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; - количество отремонтированных объектов здравоохранения; - площадь введенных в действие плоскостных сооружений; - количество отремонтированных зданий культуры (дом культуры, клуб, библиотека); - количество введенных в действие объектов культуры. - количество введенных в действие объектов здравоохранения. - уровень безработицы -обеспеченность объектов спорта по Усть-Куломскому району – 54,4% -строительство уличных площадок, тренажеров, футбольных площадок – 2019-2020 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Мероприятия по реконструкции, строительству объектов в областях: физическая культура и спорт, культура, здравохранение, образование |
| Срок и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2021 годы и на перспективу до 2028 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2028 гг. составляет 0,00 рублей, в том числе, по годам: 2017 г. – 0,00 руб.; 2018 г. – 0,00 руб.; 2019 г. – 0,00 руб.; 2020 г. – 0,00 руб.; 2020–2028 г. – 0,00 руб.; бюджет поселения – 0,00 руб.; иные внебюджетные источники – 0,00 руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| Мероприятия, запланированные Программой | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в сельском поселении «Кужба» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения сельского поселения. Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения |

1. Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура включает в себя объекты местного значения  в областях образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится, прежде всего, решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в следующем:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

- обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней. Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой устанавливается перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

2. Современное состояние территории сельского поселения «Кужба»

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение «Кужба»

Территория сельского поселения «Кужба» входит в состав территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский».

Границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 05 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

В состав муниципального образования сельского поселения «Кужба» входят населенные пункты: село Кужба, деревня Малая Кужба, поселок сельского типа Ульяново, поселок сельского типа Озъяг.

Административным центром сельского поселения «Кужба» является село Кужба.

Территория сельского поселения «Кужба» в границах муниципального образования составляет 93527,75 га, в том числе:

земли сельхозназначения – 3826,4 га;

земли поселений – 1007,1 га;

земли промышленности – 3,7 га;

земли лесного фонда – 88690,55 га.

Сельское поселение «Кужба» граничит с сельскими поселениями «Пожег», «Кебанъель», «Носим», «Деревянск», «Руч»,  «Помоздино», «Подтыбок» (МР «Корткеросский»), «Нившера» (МР «Корткеросский»).

Территорию муниципального образования сельского поселения «Кужба» составляют исторически сложившиеся земли сельского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, рекреационные земли, земли, необходимые для развития населенных пунктов, территории традиционного природопользования населения независимо от форм собственности и целевого назначения.

Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации.

Климат сельского поселения «Кужба» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Согласно ГОСТ 16350-80, климат сельского поселения относится к умеренно холодному климатическому району.

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда составляет 32,6°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2°С), самым холодным месяцем – январь (-16,4°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Усть-Кулом равна -0,2°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в сельском поселении «Кужба» равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с.

По характеру растительности район относится к подзоне средней тайги. На территории сельского поселения «Кужба» находится КГУ РК «Усть-Куломское лесничество»: участковое лесничество «Кужбинское» и участковое лесничество «Озъягское».

В лесах обитают лоси, белки, куропатки, глухари, тетерева и рябчики. Разнообразен видовой состав рыб.

Минерально-сырьевой потенциал сельского поселения «Кужба» включает месторождения бокситов, песчано-гравийной смеси, а также проявления нефти. Территория поселения перспективна и на минеральные и промышленные подземные воды, лечебные грязи.

Внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным транспортом по дороге республиканского значения Сыктывкар-Троицко-Печорск.

Численность населения сельского поселения «Кужба» по состоянию на 01.01.2017 год составила 997 человек.

Приоритетным сектором экономики сельского поселения «Кужба» является агропромышленный сектор, лесозаготовительная и лесопромышленная отрасль.

Лесная отрасль на территории района представлена следующими предприятиями и организациями: АО «Монди СЛПК».

Однако следует отметить, что в последнее время наблюдается снижение развития территории поселения, приоритетных отраслей сельского хозяйства, финансовой устойчивости поселения, ухудшаются социально-бытовые условия жизни населения. Основными причинами медленного развития территории являются: финансовая неустойчивость, обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций на развитие территории поселения, неблагоприятные общие условия функционирования сельскохозяйственного производства на территории поселения, прежде всего низкий уровень развития инфраструктуры, низкий уровень качества жизни.

На территории сельского поселения «Кужба» связь представлена практически всеми существующими видами: электрической, телефонной, телеграфной, мобильной и почтовой связью.

В состав социальной сферы входит:

- образование: сеть образовательных учреждений в сельском поселении «Кужба» обеспечивает всем гражданам право на получение дошкольного, общего основного образования

На 1 января 2017 года на территории поселения функционируют:                   ообщеобразовательное учреждение - МОУ «Озъягская СОШ» пст. Озъяг, ул. Школьная, д. 8 «а». Начальная школа МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом по адресу: с. Кужба,, ул.Центральная, д.50 «а».  Два дошкольных образовательных учреждения  - МДОУ «Кужбинский детский сад» с. Кужба, ул. Центральная, д. 140;  МДОУ «Озъягский детский сад» пст.Озъяг, ул. Центральная,  д. 16 «а». Очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует.

- культура: является значимым социальным фактором развития муниципального образования, средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения.

На территории сельского поселения «Кужба» работают: Дом культуры  в с. Кужба,  клуб в  пст. Озъяг, библиотека в с. Кужба.

Ежегодно ДК с. Кужба, клуб пст. Озъяг принимают участие в организации различных праздников и юбилеев. Наряду с традиционными праздниками учреждения культуры проводятся различные фестивали и конкурсы.

- спорт: на территории муниципального образования расположен  спортивный зал в пст. Озъяг.

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении «Кужба» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования.

- здравоохранение: Населению предоставляют медицинские услуги, следующие учреждения здравоохранения: ФАП с. Кужба, ФАП д. Малая Кужба, ФАП пст. Ульяново, ФАП пст. Озъяг.

4. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

На данный момент на территории сельского поселения «Кужба» обеспеченность объектами здравоохранения, культуры и спорта не соответствует требованиям нормативам градостроительного проектирования. Основными факторами является  техническое состояние данных объектов. Так же стоит отметить, что здания образовательных учреждений и ФАП требуют капитального ремонта. В связи с этим необходимо определить перечень мероприятий, который позволит решить данные проблемы. Для этого определим перечень основных проблем сельского поселения «Кужба» в области социальной инфраструктуры:

- отсутствие объектов спорта в должном количестве на территории муниципального образования;

-объекты социальной инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют благоустройства и реконструкции;

- на территории муниципального образования слабо развиты системы культурного развития населения.

При сохранении существующей тенденции произойдет снижение продолжительности жизни населения, уровня здоровья населения и дальнейший отток  молодежи.

5. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

В рамках данной программы согласно требованиям постановления правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», были определены основные цели программы:

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения в соответствии с нормами градостроительного проектирования;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами градостроительного проектирования.

В целях достижения данных целей необходимо определить перечень требуемых мероприятий и их последовательность реализации по годам.

6. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Численность населения

По состоянию на 01.01.2017 года на территории муниципального образования проживает 997 человек.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

На протяжении всего периода, начиная с 1990 года, наблюдается сокращение численности населения, вызванное длительным снижением рождаемости и ростом смертности. На снижение рождаемости влияет и то обстоятельство, что в районе завершился демографический переход. Заметно сократилась доля детей и подростков в общей численности населения, уменьшилась и абсолютная численность населения этой возрастной группы.

Основные причины миграционного процесса - отсутствие работы, сохраняется тенденция внутренней миграции населения из малых населенных пунктов в более крупные.

В будущем, реализация приоритетных национальных и региональных проектов, возможно, частично повлияет на основные показатели воспроизводства населения за счет роста рождаемости и уменьшения смертности.

Продолжающийся процесс естественной убыли населения оказывает неблагоприятное воздействие на развитие региона. Возрастающий удельный вес лиц старших возрастов формируется под воздействием оттока населения из сельской местности, прежде всего молодых людей, что привело к деформации возрастной структуры населения.

Приоритетным направлением демографической политики в настоящее время становится снижение преждевременной смертности населения, особенно младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте, создание предпосылок для дальнейшей стабилизации рождаемости, а также система мер по поддержке института семьи.

Развитие жилой застройки

Жилищный фонд муниципального образования составляет 25,6 тыс. кв.м. общей площади жилых помещений, из него 23,6 тыс. кв.м. находится в частной собственности граждан.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Для её достижения необходимо:

- своевременный текущий ремонт жилищного фонда с износом менее 65%;

- капитальный ремонт жилищного фонда с износом более 65%,

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

Проектом предусматривается жилищное строительство на свободных территориях. Территории, отведенные под индивидуальное жилищное строительство должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-бытового обслуживания.

Система образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта  и культуры

Образование является одним из ключевых подразделений сферы муниципального района. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательная школа. Образовательные учреждения в сельском поселении «Кужба» обеспечивают всем гражданам право на получение дошкольного, общего основного и среднего (полного) общего образования.

На 1 января 2017 года на территории поселения функционируют: общеобразовательное учреждение - МОУ «Озъягская СОШ» пст. Озъяг, ул. Школьная, д. 8 «а»;  начальная школа МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом по адресу: с. Кужба,, ул.Центральная, д.50 «а»;  два дошкольных образовательных учреждения  - МДОУ «Кужбинский детский сад» с. Кужба, ул. Центральная, д. 140;  МДОУ «Озъягский детский сад» пст.Озъяг, ул. Центральная,  д. 16 «а». Очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.

Населению предоставляют медицинские услуги, следующие учреждения здравоохранения: ФАП с. Кужба, ФАП д. Малая Кужба, ФАП пст. Ульяново, ФАП пст. Озъяг.

Специализированная медицинская помощь населению сельского поселения «Кужба» оказывается учреждениями, находящимися в близлежащих населенных пунктах.

В отрасли здравоохранения особое внимание необходимо уделить развитию первичной медицинской помощи, профилактике заболеваний, включая вакцинацию и эффективную диспансеризацию населения, укреплению материально-технической базы, укомплектованию медицинскими кадрами и повышению их квалификации. Данные мероприятия позволят улучшить некоторые важнейшие параметры здоровья жителей

Необходимо добиваться улучшения оказания медицинской помощи населению сельского поселения, что будет способствовать снижению заболеваемости, смертности, а также повышению продолжительности жизни, что крайне необходимо для развития муниципального образования.

На территории сельского поселения «Кужба» работают: Дом культуры  в с. Кужба,  клуб в  пст. Озъяг, библиотека в с. Кужба, спортивный центр «здоровье» п.Озъяг.

Ежегодно  дома культуры с.Кужба,  пст.Озъяг принимают участие в организации различных праздников и юбилеев. Наряду с традиционными праздниками учреждения культуры проводят различные фестивали и конкурсы. Учреждения культуры ставят перед собой, наряду с остальными, задачу реализации культурных мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры народа коми.

В дальнейшем в сфере развития учреждений культурно-досугового типа необходимо развитие и укрепление материально-технической базы и техническое переоснащение учреждений культуры.

На территории сельского поселения «Кужба» есть спортивный зал в пст. Озъяг.

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении «Кужба» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования. Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет 34%.

Социальная защита

Система социальной защиты населения является частью социальной сферы, выполняет функцию оперативного механизма, защищающего граждан при возникновении каких-либо неблагоприятных факторов социальной среды, таких как материальная необеспеченность, потеря кормильца, трудная жизненная ситуация, отсутствие опеки и попечительства и другие ситуации.

Деятельность по социальной защите и обслуживанию граждан предоставляет ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Куломского района»

Все граждане, проживающие на территории поселения, нуждающиеся в надомном  обслуживании, охвачены социальным обслуживанием.  В семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, в дополнение к гарантиям, установленным на федеральном уровне, в Республике Коми, семьям, имеющим детей, выплачиваются ежемесячные пособия на ребенка и доплаты к ежемесячному пособию на ребенка.

Приоритетным направлением социальной защиты населения является предоставление различных видов социальных услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Коммунальная инфраструктура

Поставщиком тепла для потребителей муниципального образования является АО «Коми тепловая компания». Система централизованного теплоснабжения потребителей сельского  поселения «Кужба» базируется на котельной, работающей на дровах, преимущественно малой мощности (0,5- 2,0Гкал/час). Основная доля вырабатываемой котельной установкой тепловая энергия потребляется на отопление одного жилого дома и общественных зданий. Протяженность тепловых сетей составляет  1,3 км.  Отопление  жилых  домов частного сектора – в основном печное на дровах.

На территории поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания».

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды.

Протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 2,88 км.

Система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует.

Система газоснабжения на территории сельского поселения отсутствует.

Экология

С целью улучшения экологической обстановки на водоемах и прибрежных территориях водных объектов Усть-Куломского района органами местного самоуправления совместно с организациями района проводится массовая акция «Речная лента».  В рамках акции «Речная лента» администрацией сельского поселения «Кужба» ежегодно проводится экологический субботник по уборке мусора и отходов с помощью экологической акции стремились привлечь внимание населения к проблемам загрязнения отходами лесов и водных объектов района.

Сельское поселение «Кужба» имеет круглогодичное транспортное сообщение со всеми пограничными муниципальными образованиями.

Основным оператором связи является Коми филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Жителям поселения предоставляются услуг почтовой связи ФГУП «Почта России».

Услуги сотовой связи предоставляют 2 оператора:  ОАО «Мегафон» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми» (МТС).

В 2017-2019 годах на фоне сокращения численности населения муниципального образования сельского поселения «Кужба» изменения его возрастной структуры и миграционного оттока сохранится тенденция сокращения среднесписочной численности работников организаций.

В целях формирования и достижения эффективного рынка труда основными задачами в области занятости населения в 2016 году стали повышение уровня занятости населения и стабилизация ситуации на рынке труда.

В 2016 году проводилась работа по реализации Программы содействия занятости населения. В рамках данной программы предусмотрена помощь в трудоустройстве испытывающим трудности в поиске работы, безработным, выпускникам средних общеобразовательных организаций, школьникам в свободное от учебы время, незанятым инвалидам. Также проводилось обучение граждан профессиям, востребованным на рынке труда.

В 2018-2020 годах численность экономически активного населения по сельскому поселению в целом сократится.

Объемы спроса и предложения рабочей силы во многом будут зависеть от адаптации предприятий к современным условиям развития рынка труда, конкурентоспособности выпускаемой продукции, количества создаваемых новых рабочих мест, а также состояния демографических и миграционных процессов.

На территории муниципального образования сельское поселение «Кужба» работа по строительству новых объектов не производится, но существует капитальный и текущий ремонт зданий.

В целом развитие муниципального образования сельского поселения «Кужба» находится на низком уровне:

1) Недостаточный объем финансовых средств для обеспечения закрепленных вопросов местного значения (на содержание дорог, расчистку от снега, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, и другие);

2) Миграция населения за пределы поселения;

3) Сложная ситуация с трудоустройством.

7. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

На расчетный срок сельское поселение «Кужба» должно иметь полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного и частично периодического пользования. Данные о состоянии общественно-деловой застройки приведены в таблице

| № п/п | Наименование | Эксплуатационные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2017 г. | 2027 г. |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 2 | 2 |
| 2 | Общеобразовательная школа | объект | 2 | 2 |
| 3 | ФАП | объект | 4 | 4 |
| 4 | Клуб | объект | 2 | 2 |
| 5 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 6 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |

8. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

Исходя из существующего положения и перспективных тенденций развития муниципального образования сельское поселение «Кужба», данной программой был предложен перечень следующих мероприятий:

| Наименование объекта | Период реализации |  | Вид работ | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство здания ФАП в д.Малая Кужба | 2025 | 2027 | строительство | 1 объект |
| Строительство здания ФАП в пст.Озъяг | 2021 | 2027 | строительство | 1 объект |
| Строительство начальной школы в с.Кужба | 2025 | 2028 | строительство | 1 объект |
| Проведение капитального ремонта Дома Культуры в с.Кужба. | 2020 | 2020 | капитальный ремонт | 1 объект |
| Ремонт внутрипоселенческой дороги с.Кужба | 2019 | 2025 | Ямочный ремонт |  |

9. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, оставляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее –Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

– в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

– в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

– в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

– в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

– в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения сельских поселений. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

– обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

– Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от

09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере. На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г № 133 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Усть-Куломского района.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном,  региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Программа реализуется на всей территории муниципального образования сельское поселение «Кужба». Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти муниципального образования сельское поселение «Кужба».

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования включает два этапа:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.